## Slide 1: 定制软件开发服务费用
公式：
  定制软件开发服务费用=功能点数*软件开发生产率基准/人月折算系数*软件开发基准人月费率+直接非人力成
  软件开发生产率基准：默认是P50功能点耗时率，取值7.1人时/功能点
  人月折算系数:单位为人时每月，取值为174 （174=8X21.75）
  软件开发基准人月费率:本地软件和信息技术服务业工资水平,取值25418

## Slide 2: 调整功能点计算法
调整功能点数计算：
  调整的功能点FP=未调整功能点数量（UFP） *软件类别调整因 子*规模变更调整因子*复用系数
  软件类别调整因子及复杂度
序号 | 软件类别 | 范围 | 调整因子 | 复用度调整系数
1 | 业务处理 | 各类业务应用系统、政务服务系统、协同办公系统等・ | 1.0 | 高复用度：1/3中复用度：2/3 低复用度：1
2 | 应用集成和科学计算 | 应用集成公共支撑平台、企业服务总线、地理信息系统等；科学计算、模拟、统计等. | 1.2 | 
3 | 大数据、多媒体 | 困形、影像'声音等多媒体应用领域；大数据分析系统. | 1.3 | 
4 | 人工智能 | 自然语言处理、深度学习等. | 1.5 | 
  如实混合模式，可取主体类型或平均值，凡取值超过1的，需列明具体取值依据
  新建项目的复用度调整系数默认取值为1 （复用度 低），根据实际情况进行调整
  规模变更调整因子，是否会产生变更，默认为1

## Slide 3: 功能点计算步骤
项目

## Slide 4: 确定功能点类型
数据类型的功能点
  ILF 内部逻辑文件（Internal Logical File）
  EIF 外部接口文件（External Interface File）
人机交互类型（事务）的功能点
  EI 外部输入( External Input)
  EO 外部输出（External Output）
  EQ 外部查询（External Inquiry）

## Slide 5: 识别数据功能和识别事务功能
file
file
file
Application A
Application B
file
外部输入EI
外部输出EO
外部查询EQ
事务功能
内部逻辑文件ILF
外部接口文件EIF
数据功能

## Slide 6: ILF概念
ILF（Internal Logical Files）内部逻辑文件
  概念：用户可识别的系统边界以内的一组逻辑关联的数据或者控制信息，ILF由系统的基本处理过程来维护
  ILF识别规则：须满足以下条件：
  数据和控制信息集合是逻辑的并且是用户可识别的
  数据集合在系统边界内部由基本处理（增、删除、改）过程维护

## Slide 7: EIF概念
EIF（External Interface Files）外部接口文件
  用户可识别的，由其它系统维护，在本系统引用的一组逻辑相关数据或控制信息，由本系统的基本处理过程引用。是其它系统的内部逻辑文件
EIF识别规则:须满足以下条件
  数据和控制信息集合是逻辑的并且是用户可识别的
  数据组是从系统外部被引用的
  数据组不被系统维护
  数据组被另外一个系统作为ILF维护

## Slide 8: EI
EI（External Inputs）外部输入
  EI是指一个处理来自本应用边界之外的一组数据或者控制信息的基本处理过程。
  外部输入的基本目的是为了维护（包括增加、修改及删除数据等）一个内部逻辑文件（ILF）或者改变系统的行为。

## Slide 9: EO
EO（External Outputs）外部输出
  EO是指一个向应用边界之外或用户提供经过加工处理的数据或者控制信息的基本处理过程。
  外部输出的基本目的是为了向用户展示一组经过了除了提取之外的其它逻辑处理的数据或者控制信息。这里的其它处理包括至少一个数学演算或者对衍生数据的生成。
  EO输出可以有两种方式，提供给应用外的数据以及给用户展示的数据。比较典型的输出就是系统产生的各种报表
Notes: EO、EQ：两者比较像；EO比EQ复杂，如果EO和EQ混淆产生的少量误差
EO： 对内部数据的复杂报表、含有计算内容，统计分析等、输出衍生信息，报表等
向外部接口发送数据
EQ：是内部数据的监督报表（不含任何计算，单可以），展示信息
若只输入的数据无需存储，不额外计算一个EI（查询条件、输出参数）
隐含的EQ：需要找出来。若只更改分组、排序、帅选等

## Slide 10: EQ
EQ（External Inquiries）外部查询
  EQ是指一个向应用边界之外发送数据或者控制信息的基本处理过程。
  外部查询的基本目的是为了向用户展示提取的数据或者控制信息。
  外部查询的逻辑处理里面不包含数学公式或者计算、不会修改ILF、也不改变系统行为

## Slide 11: 快速功能点计算方法
功能点计算：
  未调整的功能点UFP=10*ILF（内部逻辑文件）+7*EIF（外部逻辑文件）+4*EI（输入）+5*EO（输出）+4*EQ（查询）
  标准功能点数偏差在10%
  需求文档和设计文档，可做功能点数计算
快速功能点的计算:
  未调整的功能点UFP=35*ILF（内部逻辑文件）+15*EIF（外部逻辑文件）
  快速功能点方法偏差20%
  快速功能点方法：在招投标之前做估算或是需求提出阶段时

## Slide 12: 快速功能点识别方法
子系统内逻辑文件计数次数：
任何逻辑文件仅被计数一次：
多个模块重复操作一个ILF只识别1次
多个模块重复操作一个EIF只识别1次
优先计算ILF，权值比较高(用模板操作的时候，正好是反过来)
配置信息（编码文件）：配置文件、配置菜单、配置表等不属于文件